PRIJEDLOG

Na osnovu člana 10 i člana 11 Zakona o uređenju prostora ("Sl. list CG", br. 019/25 od 04.03.2025, 028/25 od 19.03.2025, 049/25 od 20.05.2025 ), člana 38 stav 1 tačka 6 Zakona o lokalnoj samoupravi (‘’Sl.list CG’’,br.2/18, 34/19, 38/20) i člana 46 stav 1 tačka 6 Statuta Opštine Bijelo Polje (‘’Sl.list CG-opštinski propisi’’br.19/18), Skupština Opštine Bijelo Polje, na sjednici održanoj dana_________________.godine, donijela je

PROGRAM UREĐENJA PROSTORA

OPŠTINE BIJELO POLJE  ZA 2026. GODINU

I UVOD

Članom 10 Zakona o uređenju prostora ("Sl. list CG", br. 019/25 od 04.03.2025, 028/25 od 19.03.2025, 049/25 od 20.05.2025 ) propisano je da se programom uređenja prostora (u daljem tekstu: Program) planira se izrada novih odnosno izmjena i dopuna postojećih planskih dokumenata, polazeći od ravnomjerne urbanizacije i održivog prostornog razvoja, pri čemu prioritet imaju prostori koji nijesu planski razrađeni. Program sadrži, naročito: dinamiku planiranja prostora; mjere od značaja za izradu planskih dokumenata; izvore finansiranja; rokove i operativne mjere za sprovođenje planskih dokumenata, kao i druge mjere za sprovođenje politike uređenja prostora. Program donosi Vlada odnosno skupština jedinice lokalne samouprave za period od jedne godine..

Programom se utvrđuje dinamika uređenja prostora, izvori finansiranja, rokovi uređenja, operativne mjere za sprovođenje planskog dokumenta, a naročito mjere za komunalno opremanje građevinskog zemljišta iz člana 65 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata.

II UREĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Uređenje građevinskog zemljišta obuhvata pripremu građevinskog zemljišta  za komunalno opremanje i  komunalno opremanje.

Program uređenja građevinskog zemljišta opštine Bijelo Polje usklađen je sa Budžetom Opštine Bijelo Polje za 2026.godinu.

Programom se definišu aktivnosti i preciznije utvrđuje plan korišćenja sredstava prema namjeni.

1. Priprema građevinskog zemljišta za komunalno opremanje

Priprema građevinskog zemljišta za komunalno opremanje, naročito obuhvata:

- rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, izradu planske, tehničke i druge dokumentacije;

- preduzimanje mjera zaštite kulturnog dobra  i zaštite spomenika prirode koji bi mogli biti ugroženi radovima na pripremi zemljišta;

- rušenje postojećih objekata i uređenja i uklanjanja materijala, kao i premještanje podzemnih i nadzemnih instalacija, kao i preduzimanje mjera za zaštitu infrastrukture koja bi mogla biti ugrožena radovima na pripremi zemljišta.

2. Komunalno opremanje građevinskog zemljišta

Komunalno opremanje građevinskog zemljišta obuhvata izgradnju objekata i uređenje komunalne infrastrukture, a naročito:

- komunalnih objekatai instalacija do priključka na urbanističku parcel uključujući I priključak za vodovod, fekalnu i atmosfersku kanalizaciju I javnu rasvjetu;

- puteva I ulica u naselju;nadvožnjaka, podvožnjaka I mostova, pješačkih prolaza, pločnika, trgova, skverova I javnih parkirališta u naselju;

- zelenih površina u naselju,blokovskog zelenila,terena za rekreaciju,dječijih igrališta, parkova, pješačkih staza I travnjaka, biciklističkih staza, javnih gradskih komunalnih objekata I groblja;

- deponija I objekata za preradu I uništavanje otpadnih materijala;

- priključaka komunalnih instalacija čija funkcija može biti od značaja u uslovima nastanka vanredne situacije, elementarnih nepogoda ili radi zaštite države.

3.PREGLED PLANIRANIH RADOVA I SREDSTAVA ZA REALIZACIJUPROGRAMA

3.1.IZVORI  FINANSIRANJA

Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa uređenja prostora za 2026.godinu, obezbjeđuju se iz sljedećih izvora:

| 1 | Kapitalni budžet opštine | 7.422.300,00 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Operativni budžet opštine | 1.452.000,00 |
| 3 | Ministarstvo javnih radova | 22.700.000,00 |
| 4 | Uprava za saobraćaj Crne Gore | 5.000.000,00 |
| 5 | CEDIS | 1.257.420,00 |
| 6 | FSCG | 2.100.000,00 |
| 7 | Donacija EU | 1.650.000,00 |
| 8 | Kreditno zaduženje EIB i WBIF | 2.500.000,00 |
| 9 | Ministarstvo ekologije,održivog razvoja i razvoja sjevera | 500.000,00 |
|  | Ukupno | 44.581.720,00 |

3.2.  PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2026. godinu

Planirana finansijska sredstva za Program uređenja prostora za 2026.godinu u iznosu od 44.581.720,00 eura raspoređuju se za finansiranje sljedećih aktivnosti:

| I | IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE | 201.200,00 | Nosilac aktivnosti |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Izrada neophodnih elaorata (geodetskih, ekspropriacije, jednovremene struje, protivpožarnih, zaštite na radu itd.) za potrebe sekretarijata za izgradnju | 20.000,00 | Sekretarijat za izgradnju |
| 2 | Izrada tehničke dokumentacije po potrebi sekretarijata | 50.000,00 |  |
| 3 | Vođenje stručnog nadzora za potrebe sekretarijata | 50.000,00 |  |
| 4 | Izrada projekta za potrebe izgradnje potpornog zida I popločavanje korita rijeke Lješnice na potezu od objekta “Sparta” do ulaza na šetalište kod mosta | 7.000,00 |  |
| 5 | Izrada revizije projekta za izgradnju potpornog zida I popločavanje korita rijeke Lješnice na potezu od objekta “Sparta” do ulaza na šetalište kod mosta | 1.000,00 |  |
| 6 | Projekat zaštite mosta u mjesto Strojtanica | 4.000,00 |  |
| 7 | Izrada revizije projekta zaštite mosta na Strojtanici | 1.000,00 |  |
| 8 | Izrada projekta uređenja prostora u zoni zaštite starog mosta na Bistrici | 3.500,00 |  |
| 9 | Izrada revizije projekta uređenja prostora u zoni zaštite starog mosta na Bistrici | 1.300,00 |  |
| 10 | Izrada projekta adaptacije mosta na Bistrici u Boturićima | 2.000,00 |  |
| 11 | Izrada revizije projekta adaptacije mosta na Bistrici u Boturićima | 800,00 |  |
| 12 | Projekat izgradnje otvorenog bazena na lokaciji Otoka | 35.000,00 |  |
| 13 | Izrada revizije projekta izgradnje otvorenog bazena na lokaciji Otoka | 4.000,00 |  |
| 14 | Projekat rekonstrukcije trotoara u centralnoj zoni | 3.000,00 |  |
| 15 | Izrada revizije projekta rekonstrukcije trotoara u centralnoj zoni | 1.000,00 |  |
| 16 | Izrada projekta rekonstrukcije grijanja u sportskoj hali Nikoljac | 5.000,00 |  |
| 17 | Izrada revizije projekta rekonstrukcije grijanja u sportskoj hali Nikoljac | 1.600,00 |  |
| 18 | Izrada projekta izgradnje vodovoda Kulina | 2.000,00 |  |
| 19 | Izrada revizije projekta izgradnje vodovoda Kulina | 700,00 |  |
| 20 | Izrada projekta proširenje kapaciteta vodovoda u industrijskoj zoni Potkrajci-Sutivan | 8.000,00 |  |
| 21 | Izrada revizije projekta proširenje kapaciteta vodovoda u industrijskoj zoni Potkrajci-Sutivan | 300,00 |  |

| II | IZGRADNJA OBJEKATA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA OPŠTINU | 26.550,000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rekonstrukcijairehabilitacijamagistralnog puta M-2.1 od supermarket “VOLI” do Dobrakova | 5.000.000,00 | Uprava za saobraćaj |
| 2 | Nastavak radova na lokalitetu “Cmiljača” | 15.000.000,00 | Ministarstvo javnih radova |
| 3 | Nastavak radova na lokalitetu “Đalovića pećine” | 1.000.000,00 | Donacija EU |
| 4 | Rekonstrukcija glavne ulice u naselju Lješnica | 900.000,00 |  |
| 5 | Izgradnja glavnog cjevovoda Ø500mm od izvorišta Bistrice do nove hlorne stanice u Ravnoj Rijeci (prekidna komora) zbog obezbjeđenja dovoljnih količina vode za grad I proširenje gradske vodovodne mreže planirane za naselje Zaton. Dužina ovog cjevovoda prema projektu iznosi 4.115,00m | 1.650.000,00 |  |
| 6 | Projektovanje I Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda | 2.500.000,00 | OpštinaBijelo Polje-kreditno zaduženje I donacija (EIB 500.000,00, WBIF300.000,00) |
| 7 | Početak radova na Izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom | 500.000,00 | Ministarstvo ekologije,održivog razvoja I razvoja sjevera |

| III |  | LOKALNA INFRASTRUKTURA |  | 13.556.900,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Nastavak radova na rekonstrukciji lokalnog puta (L4) Srđevac - Sušica L=18km, I faza L=9,4 km (višegodišnji projekat) |  | 1.000.000,00 |  | Ministarstvo Javnih radova |  |  |
| 2 |  | Nastavak radova na rekonstrukciji lokalnog puta Gubavač - Bistrica |  | 1.500.000,00 |  |  |  |  |
| 3 |  | Asfaltiranje opštinskih puteva |  | 1.000.000,00 |  |  |  |  |
| 4 |  | Nastavak radova na istražnoj bušotini Kisjele Vode |  | 200.000,00 |  |  |  |  |
| 5 |  | Izgradnja regionalnog kreativnog HUB-a Bijelo Polje |  | 700.000,00 |  |  |  |  |
| 6 |  | Asfaltiranje opštinskih puteva L=10km |  | 1.300.000,00 |  |  |  |  |
| 7 |  | Nadzor na asfaltiranju opštinskih puteva 10km |  | 5.000,00 |  | Sekretarijat za izgradnju |  |  |
| 8 |  | Asfaltiranje seoskih I prigradskih puteva |  | 2.000.000,00 |  |  |  |  |
| 9 |  | Nadzor nad asfaltiranjem seoskih I prigradskih puteva |  | 8.000,00 |  |  |  |  |
| 10 |  | Izgradnja potpornog zida L=150m u naseljuLješnica za potrebe fudbalskog terena |  | 90.000.00 |  |  |  |  |
| 11 |  | Nadzor nad izgradnjom potpornog zida L=150m u naselju Lješnica za potrebe fudbalskog terena |  | 2.500.00 |  |  |  |  |
| 12 |  | Izgradnja potpornih zidova I pločastih propusta, sanacija klizišta po potrebi |  | 200.000,00 |  |  |  |  |
| 13 |  | Učešće opštine u izgradnji pomoćnih fudbalskih terena |  | 250.000.00 |  |  |  |  |
| 14 |  | Izgradnja otvorenog gradskog bazena na lokaciji Otoka |  | 250.000.00 |  |  |  |  |
| 15 |  | Nadzor nad izgradnjom otvorenog gradskog bazena na lokaciji Otoka |  | 5.000.00 |  |  |  |  |
| 16 |  | Izgradnja trotoara kroz naselje Loznice (faza1) |  | 80.000.00 |  |  |  |  |
| 17 |  | Adaptacija dijela gradskog stadiona u Nikoljcu |  | 40.000.00 |  |  |  |  |
| 18 |  | Adaptacija svlačionica u sportskoj dvorani Nikoljac |  | 40.000.00 |  |  |  |  |
| 19 |  | Izgradnja konstrukcije I ugradnja displej semafora na gradskom stadionu Nikoljac |  | 50.000.00 |  |  |  |  |
| 20 |  | Adaptacija krova I fasade na na zgradio radio Bijelo Polje |  | 50.000.00 |  |  |  |  |
| 21 |  | Zaštita mosta u Strojtanici |  | 25.000.00 |  |  |  |  |
| 22 |  | Uređenje prostora u zoni zaštite starog mosta na rijeci Bisitrici |  | 30.000.00 |  |  |  |  |
| 23 |  | Adaptacija mosta na Bistrici u Boturićima |  | 25.000,00 |  |  |  |  |
| 24 |  | Nastavak radova na regulaciji potoka u naselju Nedakusi (AB kanal) |  | 25.000,00 |  |  |  |  |
| 25 |  | Regulacija atmosferske kanalizacije u naselju Rakonje |  | 60.000,00 |  |  |  |  |
| 26 |  | Nadzor na regulaciji atmosferske kanalizacije u naselju Rakonje |  | 2.000,00 |  |  |  |  |
| 27 |  | Izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Bogaz, II faza MZ Rasovo |  | 30.000.00 |  |  |  |  |
| 28 |  | Nadzor nad izgradnjom fekalne kanalizacije u dužini od 600m u naselju Bogaz, MZ Rasovo |  | 1.500,00 |  |  |  |  |
| 29 |  | Nastavak radova na trim stazi na Obrovu |  | 60.000,00 |  |  |  |  |
| 30 |  | Uklanjanje postojećeg dotrajalog objekta (Pr+I) u ul.Neđeljka Merdovića (u blizini sportske hale Nikoljac) |  | 7.000,00 |  |  |  |  |
| 31 |  | Izgradnja parkinga u ul.Neđeljka Merdovića (kod sportske hale) |  | 25.000,00 |  |  |  |  |
| 32 |  | Nadzor nad izgradnjom parkinga u ul.Neđeljka Merdovića (kod sportske hale) |  | 700,00 |  |  |  |  |
| 33 |  | Izgradnja trotoara u Tomaševu (IIl faza) |  | 12.000,00 |  |  |  |  |
| 34 |  | Nadzor nad izgradnjom trotoara u Tomaševu (III faza) |  | 1.000,00 |  |  |  |  |
| 35 |  | Rekonstrukcija trotoara u centralnoj zoni grada |  | 250.000,00 |  |  |  |  |
| 36 |  | Nadzor nad rekonstrukcijom trotoara u centralnoj zoni grada |  | 3.000,00 |  |  |  |  |
| 37 |  | Izgradnjatrotoara u Tomaševu (Il faza) |  | 20.000,00 |  |  |  |  |
| 38 |  | Nadzornadizgradnjomtrotoara u Tomaševu (II faza) |  | 1.500,00 |  |  |  |  |
| 39 |  | Rekonstrukcijatrotoara u centralnojzonigrada |  | 20.000.00 |  |  |  |  |
| 40 |  | Ugradnja ulične rasvjete u ulici Muha Dizdarevića |  | 25.000,00 |  |  |  |  |
| 41 |  | Izrada glavnog projekta I izvođenje radova na uređenju dvorišta zgrade muzeja |  | 50.000.00 |  |  |  |  |
| 42 |  | Završni radovi na rekonstrukciji muzeja u Bijelom Polju |  | 80.000.00 |  |  |  |  |
| 43 |  | Rekonstrukcija fasada u centralnoj zoni grada |  | 100.000,00 |  |  |  |  |
| 44 |  | Učešće Opštine u rekonstrukciji krovova zgrada u centralnoj zoni grada |  | 30.000.00 |  |  |  |  |
| 45 |  | Adaptacija stepeništa I platoa u centralnoj zoni grada |  | 30.000.00 |  |  |  |  |
| 46 |  | Nadzor nad adaptacijom stepeništa I platoa u centralnoj zoni grada |  | 1.000.00 |  |  |  |  |
| 47 |  | Adaptacija stepenica-mozaik |  | 8.000.00 |  |  |  |  |
| 48 |  | Nadzor nad adaptacijom stepenica-mozaik |  | 700.00 |  |  |  |  |
| 49 |  | Izgradnja rampi za potrebe OSI |  | 25.000.00 |  |  |  |  |
| 50 |  | Nadzor nad izgradnjom rampi za potrebe OSI |  | 1000,00 |  |  |  |  |
| 51 |  | Ugradnja lifta u zgradi Opštine Bijelo Polje |  | 80.000.00 |  |  |  |  |
| 52 |  | Nadzor nad ugradnjom lifta u zgradi Opštine Bijelo Polje |  | 1.500.00 |  |  |  |  |
| 53 |  | Izgradnja električne platforme-rampe, za OSI uz ogradu terena Nikoljac |  | 25.000.00 |  |  |  |  |
| 54 |  | Adaptacija grijanja hale Nikoljac |  | 80.000.00 |  |  |  |  |
| 55 |  | Izgradnja AB kanala sa popločavanjem na Patkovoj otoci |  | 25.000,00 |  |  |  |  |
| 56 |  | Održavanje pumpnih stanica (PS1, PS2, PS3) glavnog gradskog kolektora |  | 40.000.00 |  |  |  |  |
| 57 |  | Izgradnja servisne saobraćajnice za održavanje PS1 kod Doma zdravlja sa uređenjem parkinga |  | 60.000,00 |  |  |  |  |
| 58 |  | Nadzor nad izgradnjom servisne saobraćajnice za održavanje PS1 kod Doma zdravlja |  | 1.500,00 |  |  |  |  |
| 59 |  | Rekonstrukcija javne rasvjete u centralnoj zoni |  | 120.000,00 |  |  |  |  |
| 60 |  | Nadzor nad rekonstrukcijom javne rasvjete u centralnoj zoni |  | 3.000,00 |  |  |  |  |
| 61 |  | Nastavak radova na izgradnji trening kampa u Lješnici vrijednost 1.800.000,00 I faza |  | 2.100.000,00 |  | FSCG I Sekretarijat Za izgradnju FSCG I sFS |  |  |
| 62 |  | Popravka I farbanje ograda na mostovima I zaštitnih stubića |  | 4.000,00 |  |  |  |  |
| 63 |  | Nabavka I ugradnja zaštitne ograde za pješake |  | 5.000,00 |  |  |  |  |
| 64 |  | Nabavka I ugradnja "ležećih policajaca" |  | 10.000,00 |  |  |  |  |
| 65 |  | Nabavka I ugradnja odbojne ograde |  | 15.000,00 |  |  |  |  |
| 66 |  | Hitne intervencije na stambenim zgradama |  | 10.000,00 |  |  |  |  |
| 67 |  | Uređenje grada za novogodišnje praznike |  | 5.000,00 |  |  |  |  |
| 68 |  | Nabavka materijala za uređenje grada za novogodišnje praznike |  | 20.000,00 |  |  |  |  |
| 69 |  | Tekuće održavanje javne rasvjete |  | 70.000,00 |  |  |  |  |
| 70 |  | Održavanje semafora |  | 10.000,00 |  |  |  |  |
| 71 |  | Nabavka vertikalne signalizacije |  | 5.000,00 |  |  |  |  |
| 72 |  | Nabavka betonskihi AB cijevi |  | 25.000,00 |  |  |  |  |
| 73 |  | Nabavka I ugradnja brzinskih displeja |  | 7.000,00 |  |  |  |  |
| 74 |  | Farbanje stubova javne rasvjete |  | 5.000,00 |  |  |  |  |
| 75 |  | Adaptacija pješačkih staza |  | 10.000,00 |  |  |  |  |
| 76 |  | Čišćenje korita rijeke Lješnice, Lipnice I Bistrice |  | 5.000,00 |  |  |  |  |
| 77 |  | Čišćenje otvorenih kanala |  | 5.000,00 |  |  |  |  |
| 78 |  | Čišćenje propusta Rakonje, Kruševo, Nedakusi, Kisjele vode |  | 5.000,00 |  |  |  |  |
| 79 |  | Uređenje gradskih plaža |  | 4.000,00 |  |  |  |  |
| 80 |  | Nabavka mobilijara za parkove |  | 30.000,00 |  |  |  |  |
| 81 |  | Nabavka, transport I ugradnja autobuskih stajališta |  | 30.000,00 |  |  |  |  |
| 82 |  | Uređenje sportsko rekreativnih zona |  | 50.000,00 |  |  |  |  |
| 83 |  | Nabavka I ugradnja rešetki za atmosferske kanalizacione šahte |  | 3.000,00 |  |  |  |  |
| 84 |  | Nepredviđeni radovi |  | 200.000,00 |  |  |  |  |
| 85 |  | Održavanje pumpnih postrojenja za 5 MZ |  | 9.000,00 |  |  |  |  |
| 86 |  | Izrada tehničke dokumentacije |  | 5.000,00 |  |  |  |  |
| 87 |  | Sredstva za proboj I nasip lokalnih puteva |  | 600.000,00 |  |  |  |  |
| 88 |  | Postavljanje podzemnih kontejnera |  | 50.000,00 |  |  |  |  |
| 89 |  | Poslovno tehnička saradnja sa VCG |  | 60.000,00 |  |
| 90 |  | Pametna stanica za kontrolu kvaliteta vazduha u centru grada |  | 22.000,00 |  |
| 91 |  | Rasvjeta - ruralna područja |  | 20.000,00 |  |
| 91 |  | Izrada I isporuka tabli sa nazivima naselja I brojem stambenih I poslovnih zgrada |  | 2.000,00 |  |

| 1 | INVESTICIONO ODRŽAVANJE OPŠTINSKIH PUTEVA-tamponski sloj I pročišćavanje (kapitalni budžet saobraćaj) | 584.000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bistrica | 23.000,00 | Sekretarijat za stamb.komunalne poslove i saobraćaj |
|  | Godijevo | 14.000,00 |  |
|  | Rasovo | 24.000,00 |  |
|  | Lozna | 19.000,00 |  |
|  | Pavino Polje | 19.000,00 |  |
|  | Kovren | 18.000,00 |  |
|  | Tomaševo | 19.000,00 |  |
|  | Korita | 20.000,00 |  |
|  | Kanje | 17.000,00 |  |
|  | Čeoče | 19.000,00 |  |
|  | Sutivan | 19.000,00 |  |
|  | Zaton | 16.000,00 |  |
|  | Ivanje | 16.000,00 |  |
|  | Gubavač | 16.000,00 |  |
|  | Cerovo | 15.000,00 |  |
|  | Dobrakovo | 12.000,00 |  |
|  | Grab-Kičava | 18.000,00 |  |
|  | Crhalj | 14.000,00 |  |
|  | Obrov-Loznice | 19.000,00 |  |
|  | Goduša | 19.000,00 |  |
|  | Njegnjevo | 11.000,00 |  |
|  | Laholo | 19.000,00 |  |
|  | Ravna Rijeka | 24.000,00 |  |
|  | BabićaBrijeg | 11.000,00 |  |
|  | Lipnica | 14.000,00 |  |
|  | Nikoljac | 14.000,00 |  |
|  | Prijelozi | 14.000,00 |  |
|  | Nedakusi | 19.000,00 |  |
|  | Galica | 19.000,00 |  |
|  | Potkrajci | 16.000,00 |  |
|  | Brzava | 17.000,00 |  |
|  | Kukulje | 16.000,00 |  |
|  | Potrk | 14.000,00 |  |
|  | Lješnica | 14.000,00 |  |
|  | Medanovići | 13.000,00 |  |
|  | Ćukovac | 9.000,00 |  |

| 2 | ELEKTROENERGETSKI OBJEKTI | 1.257,420,00 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rekonstrukcija I izgradnja elektroenergetske infrastrukture | 1.257,420,00 | CEDIS |

| 3 | HIDROTEHNIČKI OBJEKTI - VODOVODI | 835.000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Izgradnja vodovoda za naselje Bistrica sa izvorišta "Banjica" | 400.000,00 | Ministarstvo javnih radova |
| 2 | Izgradnja vodovoda Babića Brijeg | 240.000,00 | Sekretarijat za investicije |
| 3 | Vodovod Zminac – dodatni radovi na rezervoaru | 15.000,00 |  |
| 4 | Izgradnja vodovoda Lozna | 40.000,00 |  |
| 5 | Izgradnjavodovoda u Nedakusima-Trumbarine | 60.000,00 |  |
| 6 | Učešće Opštine u izgradnji vodovoda industrijska zona Potkrajci | 80.000,00 |  |

| 4 | OSTALE OBAVEZE | 2.472.000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vođenje stručnog nadzora | 50.000,00 | Sekretarijat za izgradnju |
| 2 | Pomoć u izgradnji javnih objekata u građevinskom materijalu | 180.000,00 |  |
| 3 | Pomoć u otklanjanju posljedica od elementarnih nepogoda | 40.000,00 |  |
| 4 | Nepredviđeni radovi | 250.000,00 |  |
| 5 | UčešćeOpštine u projektu – Stvaranje klastera I transformacija ruralnih područja (ruralna infrastruktura putevi I vodovodi) „Gora“projekat adaptacije na klimatske promjene u ruralnim područjima | 100.000,00 |  |
| 6 | Pomoć za javne ustanove: rekonstrukciju škola I javnih ustanova, stadiona I dr.sportskih objekata | 80.000,00 |  |
| 7 | Pružanje usluga PROCON-a za projekat PPOV | 40.000,00 |  |
| 8 | Ugovorene obaveze Sekretarijata za izgradnju iz prethodnih godina | 300.000,00 |  |
| 9 | Transfer JP za održavanje javnih površina | 1.300.000,00 | Sekretarijat za stambeno komunalne poslove I saobraćaj |
| 10 | Investiciono održavanje grobalja | 40.000,00 |  |
| 11 | Transfer održavanja horizontalne signalizacije | 40.000,00 |  |
| 12 | Ostalit transferi pojedincima | 2.000,00 |  |
| 13 | Ugovorene obaveze sekretarijata iz prethodne godine | 50.000,00 |  |

Napomena: Određeni projekti su višegodišnji tako da njihova realizacija zavisi od dinamike

Izvođenja radovima na tim projektima.

Predsjednik Opštine može dati saglasnost, u slučaju potrebe, a na osnovu predloga stručne službe, da se urade I drugi radovi iz oblasti komunalne infrastrukture koji nijesu predviđeni Programom uređenja prostora za 2026. godinu. 4.PROGRAM URBANE SANACIJE Pobrojane stavke iz Programa uređenja prostora odnose se I na Program urbane sanacije iz člana 30 Zakona o legalizaciji ("Službeni list CG", br. 91/2025) od 06.08.2025. godine, jedinica lokalne samouprave je dužna da sredstva ostvarena od naknade za urbanu sanaciju i naknade za korišćenje prostora koristi za namjene planirane programom urbane sanacije i za obezbjeđivanje alternativnog smještaja, u skladu sa ovim zakonom. Sredstva iz stava 1 ovog člana jedinica lokalne samouprave je dužna da usmjerava na opremanje i sanaciju prostora na kojima se nalaze bespravni objekti za koje je donijeto rješenje o legalizaciji, odnosno za koje su sredstva isplaćena. Izuzetno od stava 2 ovog člana, jedinica lokalne samouprave može sredstva iz stava 1 ovog člana preusmjeriti na opremanje i sanaciju drugih prostora ako je programom urbane sanacije utvrđeno da je prostor na kome je izgrađen bespravni objekat opremljen i saniran.

5. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu CG" – opštinski propisi. Broj: 02- BijeloPolje SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE PREDSJEDNICA Selma Omerović O B R A Z L O Ž E NJ E Pravni osnov za donošenje Programa uređenja prostora opštine Bijelo Polje za 2026.godinu sadržan u članu 10 i članu 11 Zakona o uređenju prostora ("Sl. list CG", br. 019/25 od 04.03.2025, 028/25 od 19.03.2025, 049/25 od 20.05.2025 ), člana 38 stav 1 tačka 6 Zakona o lokalnoj samoupravi (‘’Sl.list CG’’,br.2/18, 34/19, 38/20) i člana 46 stav 1 tačka 6 Statuta Opštine Bijelo Polje (‘’Sl.list CG-opštinski propisi’’br.19/18), Program donosi skupština jedinice lokalne samouprave za period od jedne godine. Programom se utvrđuje dinamika uređenja prostora, izvori finansiranja, rokovi uređenja, operativne mjere za sprovođenje planskog dokumenta, a naročito mjere za komunalno opremanje građevinskog zemljišta iz člana 73 Zakona o uređenju prostora. Program uređenja prostora za 2026.godinu donosi se u cilju stvaranja uslova za sprovođenje politike uređenja prostora. Bolje upravljanje prostorom, kao najvrijednijim resursom opštine Bijelo Polje, uz značajnije učešće svih zainteresovanih strana, ima za cilj da se omogući racionalno korišćenje prostora i istovremeno unaprijedi I poboljša kvalitet življenja kako u centralnom gradskom jezgru, tako I na širem gradskom prostoru I naseljima na periferiji. U dijelu uređivanja građevinskog zemljišta prioritet imaju radovi u okviru pripreme za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, sa posebnim naglaskom na prenijete obaveze iz 2025.godine čija realizacija treba biti završena u 2026.godini. Aktivnosti predviđene Programom uređenja prostora istovremeno se odnose I na urbanu sanaciju, odnosno na mjere I uslove kojima se unapređuje karakter izgrađenog dijela građevinskog zemljišta I javnih provršina devastiranih bespravnom gradnjom. Urbana sanacija obuhvata ne samo izgradnju osnovne komunalne infrastrukture (saobraćajnica, vodovoda, kanalizacije, javne rasvjete) već podrazumijeva I stvaranje javnih prostora koji su generator razvoja, a to su parkovi, dječija igrališta, škole, vrtići I dr. Na svim novoplaniranim aktivnostima uređivanja građevinskog zemljišta izvodiće se radovi do iznosa obezbijeđenih sredstava, koja su u skladu s dinamikom realizacije radova, uslovljenom tehnologijom izvođenja I dinamikom rješavanja imovinsko – pravnih odnosa. Potrebna sredstva za realizaciju Programa uređenja prostora za 2026.godinu u ukupnom iznosu od 44.581.720,00 eura obezbijediće se iz sredstava predviđenih budžetom Opštine, sredstvima Upraveza kapitalne projekte, Uprave za saobraćaj Crne Gore, sredstvima kredita, donacijama I drugim izvorima navedenim u Programu. Sekretarijat za izgradnju, Sekretarijat za stambeno- komunalne poslove I saobraćaj Sekretarijat za planiranje I uređenje prostora .